**迭代评估报告（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2020/10/10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 14 | 项目名称 | PC Logo |
| 迭代名称 | 细化阶段第一次迭代 | 实际起止日期 | 2020/9/7-2020/10/10 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **任务** | **进度** | **质量** | | 编写和修改架构文档 | 完成 | 好 | | 构建和修改界面原型 | 完成 | 好 | | 写前端 | 基本完成 | 好 | | 学习实现后端需要的技术（Qt网络，语音识别api……） | 进行中 | 一般 | | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  返工：对需求的理解和定义不够准确，在界面设计的过程中出现多次由于界面实现和需求之间产生差别导致返工  变更：UI界面变更  问题：对git的使用不够熟练，导致在版本迭代中信息没有第一时间同步更新 | | | |
| 经验和教训：   1. 应当提前对需求做出尽量充分、明确的定义之后再开始工作，避免大量返工。 2. 及时更新版本，避免组内其他成员看到过时的信息。 | | | |